## Slide 1: SISTEMA DE INFORMACIÓN
KICK-OFF
MÁLAGA 06/13/2024

## Slide 2
Introducción
Compromiso por ambas partes de conseguir generar valor a partir de los datos estructurados proporcionados. Se trabajaran los datos de manera adecuada para generar visualizaciones que permita obtener información

## Slide 3
Agenda
- Objetivos
Borrador
Planificación
- Equipo

## Slide 4: Beneficios Objetivos
Chart: 
Visualización
  Realizar representaciones gráficas que representen la información de los datos permitiendo filtrar y aislar ciertos valores o buscar las relaciones entre variables
Filtrar información relevante
  Encontrar el valor de los datos de entre todas las caracteristicas almacenadas
Trabajo optimizado con los datos
  Ordenar los procesos de carga de datos, almacenamiento en la nube usando las herramientas mas eficaces y eficientes tecnologicamente y economicamente
Construir arquitectura
  Construir arquitectura usando la tecnologia en la nube de Azure asegurando la gobernanza de los datos y la conectividad con las aplicaciones

## Slide 5: Alcance
Chart: 
Ingesta y orquestación en la nube de los datos proporcionados
  Almacenamiento de datos estructurado, almacenamiento modelo de datos cubo OLAP
Informe visualización BI
  Informe conformado por portada y panel selector con funcionamiento de dashboard para navegar por reports temáticos
Agregar valor a los datos
  Añadir metricas y limpieza de datos para conseguir profundidad en analisis de datos, necesario conocimiento de dominio
Gobernanza de los datos
  Asegurar la seguridad de la aplicacion, control de acceso por roles

## Slide 6: Report PowerBI:
Portada
Menu Navegación
Gráficas e Indicadores
Ubicaciones
Chart: 
| Category 1 | Category 2 | Category 3 | Category 4
Series 1 | 4.3 | 2.5 | 3.5 | 4.5
Series 2 | 2.4 | 4.4 | 1.8 | 2.8
Series 3 | 2 | 2 | 3 | 5
Chart: 
| 1st Qtr | 2nd Qtr | 3rd Qtr | 4th Qtr
Sales | 8.2 | 3.2 | 1.4 | 1.2
Agua
Acero
Fuego

## Slide 7: Report PowerBI:
Gama de colores acorde
a la marca

## Slide 8: Requerimientos del proyecto
Base de datos SQL Database en Azure
Análasis exploratorio (EDA)
Ingesta del .txt mediante Data Factory
Limpieza de datos Databricks(ETLs)
Report en PowerBI sobre esquema estrella

## Slide 9: Metodología de trabajo: AGILE Scrum

## Slide 10: Cronograma
06/13/2024
06/20/2024
06/25/2024
Kick-off
Seguimiento
Seguimiento

## Slide 11: Equipo Avanade:
Project manager: Arturo Gómez Scrum Master(contribuidor)
- Planificación y gestión del Proyecto, supervisión y resolución de problemas, entregas en tiempo y presupuesto
- Comunicación con el cliente, revisiones, feedback
Analista de datos: Arturo Gómez (lector)
- Esquema Estrella y visualización PowerBI
Ingeniero de datos: Arturo Gomez (contribuidor)
- Optimización ingesta Data Factory y ETLs Notebooks Databricks

## Slide 12: Equipo Pokemon:
Product Owner: Diego Jesus (propietario)
  Validación y aceptación de las entregas
  Comunicación de la visión y objetivo del Proyecto, definición del backlog
Director de marketing: Diego Jesus(admin)
  - Validación de los informes PowerBI
- Correo de contacto:
              j.a@avanade.com
- Canal de comunicación: Microsoft Teams Comunicaciones semanales dispuestas segun cronograma